## Slide 1: 보상 시스템을 접목한 목표 계획&시간 측정 어플
2022.09.28~ 2022.10.12
B517091 B711010 B811041
유종훈 금세현 김지은

## Slide 2: 이전 계획 및 수행 내용
이전 계획 | 수행 내용
로그인 처리(쿠키, 세션)와 회원가입 기능 구현 및 예외 처리 | 회원가입과 로그인 기능 구현 완료 (웹 - Session / 앱 - JWT 사용)
회원 관리 페이지 구현 및 데이터베이스 연동 | 앱과 같은 기능의 웹페이지 구현, JPA를 이용해 데이터베이스(H2) 사용
클라이언트-서버 연결시 발생하는 오류 해결 | 이전까지 발생한 오류 해결

## Slide 3: 전체 내용 및 현재 진행 상황
내용 | 주별 진행 상황 |  |  |  |  |  | 비고
 | 1~3 | 3~5 | 7~9 | 9~11 | 11~13 | 13~15 | 
요구사항 분석 | 50% | 80% | 85% |  |  |  | https://github.com/HongikGraduateProject
로그인/회원가입 | 10% | 15% | 90% |  |  |  | 가능한 경우 추후 refresh token 추가
타이머 | 0% | 60% | 80% |  |  |  | 
투두리스트 | 30% | 80% | 90% |  |  |  | 
게시판 기능 | 0% | 0% | 10% |  |  |  | 
그룹 기능 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 
유저 기능 | 15% | 50% | 80% |  |  |  | 
보안 처리 | 0% | 0% | 70% |  |  |  | 
예외 처리 | 0% | 0% | 10% |  |  |  | 
테스트 | 0% |  |  |  |  |  | 
배포 | 0% |  |  |  |  |  | 
총 진행상황(%) | 10% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 

## Slide 4: 다음 면담까지 계획
그룹, 게시판 엔티티 생성, 서비스, 리포지토리, 컨트롤러 작성
예외 처리
카카오, 네이버, 구글 회원가입/로그인 서버에서 진행
로그인 / 투두 / 타이머 UI 예외처리, 오류 수정
UI 반응형으로 리팩토링